## Slide 1
ANY FIT
헬스 케어
권희운

## Slide 2
개발 배경
2014년 한국 소비자원
조사 결과 대한민국의
한달 평균 PT비용은
673,000원으로 매우
비싼 편에 속합니다.
국내의 다이어트
시장은 2012년
기준 7조 6천억원
규모로 지속적으로
성장 중 입니다.
합리적인 가격에 운동을
배우고 식단 관리까지
받을 수 있는 헬스케어
웹 사이트 ANYFIT

## Slide 3
개발 환경 및 일정

## Slide 4
ANY FIT 개발 환경
JDK
사용 기술
IDE
DBMS
WAS
Framework
Java SE 1.8.0 161
JavaScript / JQuery / Ajax / Servlet / JSP / Tiles / Chart.js /
HTML5 / CSS3 / EL / JSTL / G-Mail SMTP연동 /
공공 데이터 우편번호 조회 api
Eclipse JavaEE IDE for WebDeveloper
MariaDB 10.3
Apache Tomcat 8.5
Spring-Framework / MyBatis / BootStrap

## Slide 5
프로젝트 계획표 2018년 11월 22일 ~ 2018년 12월 18일
 | 구분 | 세부 일정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1주차 |  | 2주차 |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  | 
1 | 프로젝트 기획, 디비 설계 | 11/22 ~ 11/29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 부트스트랩 탬플릿 커스텀 & tiles 적용 | 11/22 ~ 11/29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 역할 지정 회의 |  |  | 11/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 1:1문의, 공지사항, Q&A - 권희운 |  |  |  | 12/1 ~ 12/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | 운동법 관리 – 박창순 |  |  |  | 12/1 ~ 12/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | 식단 관리 – 정한길 |  |  |  | 12/1 ~ 12/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | 캘린더, 체력검정, 인바디 – 경규일 |  |  |  | 12/1 ~ 12/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | 회원 관리 - 김상진 |  |  |  | 12/1 ~ 12/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | API조사, 중간 회의 |  |  |  |  |  |  |  | 12/11 |  |  |  |  |  |  | 
10 | 부족한 부분 추가, 수정 – 권희운 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12/12 ~ 12/16 |  |  |  |  |  | 
11 | Gmail, 공공 데이터 – 김상진 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12/12 ~ 12/16 |  |  |  |  |  | 
12 | AWS - 경규일 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12/12 ~ 12/16 |  |  |  |  |  | 
13 | 테스트 및 발표준비 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12/17 | 

## Slide 6
DIAGRAM

## Slide 7
ERD

## Slide 8
사용 기술 및 기능

## Slide 9
Server
웹 애플리케이션 서버
오픈 소스의 관계형 데이터베이스 관리 시스템
Apache Tomcat
MariaDB

## Slide 10
사용 기술 설명
실시간 업데이트
Ajax
다양한 화면 UI 제공
BootStrap

## Slide 11
사용 기술 설명
회원 가입시 EMail 인증
G-Mail SMTP
회원 가입시 우편번호 조회
공공 데이터 우편번호 검색 API
회원 가입시 우편번호 조회
Chart.js

## Slide 12
기능 설명
사용자
회원 관리
- 가입자 수/연령대/성비 통계
공지사항
- 공지사항 등록/수정/삭제
인바디, 체력측정 관리
- 인바디, 체력측정 등록/수정/삭제
운동 관리
- 운동법 동영상 등록/수정/삭제
식단 관리
- 식단 등록/수정/삭제
관리자
정보 관리
- 회원 가입/수정
- 이메일 인증
인바디, 체력 측정
- 인바디, 체력측정 데이터 시각화
운동법
- 동영상을 통해 운동을 배움
식단 추천
- 자신의 BMI 지수에 따라 식단 추천
1:1 문의
- 문의사항 등록

## Slide 13
맡은 역할
공지사항, Q&A, 1:1문의
- 등록/수정/삭제
운동 관리
- 운동법 동영상 등록/수정/삭제
식단 관리
- 식단 등록/수정/삭제

## Slide 14
공지사항, Q&A, 1:1문의

## Slide 15
운동관리, 식단관리
달력을 클릭하면 해당하는 날짜에
대한 운동법, 식단을 표시한다.

## Slide 16
Thank you
Q&A